# 周总结报告

《工程设计实践》周总结报告

2020年 7 月 5日 第 七 周

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组名称 | 云养猫课题组 | 专业组别 | 云养猫课题组 |
| 项目名称 | 云养猫 | 指导教师 | 王瑞民 |
| **1、本周总结**（工作内容、进展情况、阶段性结果）  本周是工程的最后一周，检查完善过去两个月所有文档的编写内容，格式以及代码的整理。由闫英杰同学编写项目总结，由李雯昕和刘雅蕾进行检查补充。李雯昕完成系统测试报告，刘雅蕾完成网站建设报告。 | | | |
| **2、存在问题**（包括管理、市场、技术、实验条件等）  按照计划完成任务 | | | |
| **3、下周计划**（预计进展、采取措施）  **工期结束** | | | |
| **指导教师意见**  **签名： 2020年 7月 5日** | | | |