# 周总结报告

《工程设计实践》周总结报告

2020年 6 月 1日 第 2 周

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组名称 | 云养猫课题组 | 专业组别 | 云养猫课题组 |
| 项目名称 | 云养猫 | 指导教师 | 王瑞民 |
| **1、本周总结**（工作内容、进展情况、阶段性结果）  上周根据调研对项目进行了概要设计和详细设计，本周主要以调查问卷的形式进行市场调研，并对需求分析进行了完善。  小组成员闫英杰负责编写需求分析文档，完成了系统概述的编写，包括软件功能的一般性描述以及功能性需求描述。本周投入1天的时间完成了总系统数据流图、注册系统流图等功能展示例图，完善了需求分析文档。  小组成员李雯昕和刘雅蕾本周投入2天的时间进行市场调研与分析，李雯昕负责制作问卷调查表，调查内容包括是否有养猫意见、是否接受云养方式等。刘雅蕾负责对调查结果进行分析预测。根据问卷调查的结果对项目计划书中的市场前景部分进行了补充。 | | | |
| **2、存在问题**（包括管理、市场、技术、实验条件等）  由于疫情的影响，无法开展线下问答，只能进行网上在线问答，由于条件受限无法获取足够的用户意见。 | | | |
| **3、下周计划**（预计进展、采取措施）  1.进行代码编写  2.完成市场分析报告 | | | |
| **指导教师意见**  **签名： 2020年 6月 1日** | | | |